территориального общественного самоуправления "Вера"

ПРОЕКТ

"Журавлик": восстановление колодца

ЧЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

2017 год

# Перечень документов, входящих в состав заявления

| # № п/п | # Наименование документа | # Стр. |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Титульный лист | # 1 |
| # 2. | # Перечень документов | # 2 |
| # 3. | # Заявление на участие в конкурсе проектов | # 3 |
| # 4. | # Паспорт проекта | # 4 - 11 |
| # 5. | # Сведения об установлении границ территории ТОС | # 12-13 |
| # 6. | # Копия Устава ТОС "Вера", сведения о регистрации | # 14-21 |
| # 7. | # Локальный сметный расчет | # 22-25 |
| # 8. | # Коммерческие предложения | # 26-28 |
| # 9. | # Порядок перечисления денежных средств ТОС | # 29-38 |
| # 10. | # Фотографии заброшенного колодца | # 39 |

ПРОЕКТ

территориального общественного самоуправления "Вера"

"Журавлик": восстановление колодца

Раздел I. Общая информация

| 1. Наименование муниципального образования Хабаровского края | Члянское сельское поселение Николаевский муниципальный район Хабаровского края |
| --- | --- |
| 2. Наименование ТОС | Территориальная общественное самоуправление "Вера" (далее – ТОС "Вера") |
| 3. Сведения о наличии (отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица | ТОС "Вера" не является юридическим лицом. Устав ТОС "Вера" зарегистрирован постановлением администрации Члянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края от 10 февраля 2017 г. № 1-па Регистрационный номер Устава - № 1 |
| 4. Дата учреждения ТОС | ТОС "Вера" учреждено 10 февраля 2017 года |
| 5. Адрес нахождения ТОС | 682456, Хабаровский край, Николаевский район, село Чля, улица Пионерская, дом № 16, кв. № 1. Территория деятельности ТОС установлена в пределах 13 домов (№№ 1-39) по ул. Лесная и 19 домов №№ 1-22 по ул. Пионерская Члянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края. Границы ТОС "Вера" утверждены Решением Совета депутатов Члянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края от 18 января 2017 г. № 66-157 "Об утверждении границ органов территориального общественного самоуправления" |
| 6. Телефон, электронная почта ТОС | 8 914 219 42 06 8 (42135)36-3-47 adm.chly@mail.ru |
| 7. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта) | Председатель ТОС: Барботько Галина Александровна тел. 8 914 219 42 06 |

Раздел II. Сведения о проекте

| 1. Наименование проекта ТОС | "Журавлик": восстановление колодца |
| --- | --- |
| 2. Направление проекта, по которому заявлен проект | - Благоустройство территории и ТОС "Вера", - Удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС |
| 3. Дата начала реализации проекта | май 2017 года |
| 4. Дата окончания реализации проекта | сентябрь 2017 года |
| 5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект | В сельском поселении одной из проблем является снабжение водой населения для хозяйственных нужд. Важность обусловлена тем, что требуется много воды на бытовые нужды, для поливки огородов и гряд в сезон выращивания садово-огородных культур. Все колодцы, которые были в поселении до 90-х годов пришли в негодность и теперь не функционируют, что создает дополнительные трудности для комфортного образа жизни сельчан. Так как в поселении в преобладающем большинстве живут пенсионеры – 168 человек (29% от всего населения), то покупка воды для этих нужд становится накладной: по примерным расчетам уходит около 2000 рублей в месяц. В границах ТОС проживают и ведут свое хозяйство около 90 человек из 582 жителей села. В летний период количество проживающих значительно возрастает за счет приезда в каникулярное время студентов и школьников. В границах территории созданного ТОС имеется заброшенный колодец, который с 1980 года не ремонтировался. Верхняя часть колодца с годами пришла в негодность и обвалилась. Сам сруб начал гнить, верхние венцы находятся на уровне земли. На данный момент колодец законсервирован в целях безопасности для населения. И, учитывая нуждаемость в данном источнике водоснабжения, было проведено общее собрание ТОС "Вера", где приняли единогласное решение воспользоваться возможностью участия в конкурсе для проведения ремонта колодца. Решением Совета депутатов Члянского сельского поселения от 18.01.2017 № 67-157 определены границы ТОС "Вера" - это территория, которая охватывает две улицы, где находится 37 жилых домов. Именно эта проблема сплотила людей, они приняли решение обратиться с инициативой к соответствующим государственным органам и принять участие. ## Решение данной острейшей проблемы позволит снять острую социальную напряженность, о необходимости решения которой уже много лет ставят вопрос жители села перед органами власти поселения. Благодаря выполнению работ по ремонту колодца в сельском поселении жители поселения смогут пользоваться водой на хозяйственные нужды и поливку огородов. После реализации данного проекта будет возможность проведения летнего водопровода для создания наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания. На случай пожара в поселении появится дополнительная возможность для забора воды самими людьми и пожарным автомобилем до приезда пожарного расчета. Для завершения обустройства планируется ограждение территории колодца в целях безопасности населения. Поддержка из краевого бюджета нашего проекта убедит людей в реальной возможности решения многих общественно-значимых проблем и задач через активное общественное самоуправление при поддержке органов местного самоуправления и власти. |
| 6. Цели проекта | - Обеспечить улицы, входящие в ТОС, водой для хозяйственных нужд круглогодично. - Создать условия для дальнейшего проведения летнего водопровода во дворы домов, находящихся в границах ТОС. |
| 7. Задачи проекта | -разобрать старый сруб; -очистить и углубить колодец; -построить новый сруб и верхний навес над колодцем; - обеспечить его надежность и сохранность, безопасность; -воспитать бережное отношение к общему имуществу. |
| 8. Количество привлекаемых добровольцев к реализации проекта с указанием вида их работ | Для реализации проекта по восстановлению колодца на территории Члянского сельского поселения будут привлечены члены ТОС "Вера" 25 волонтеров из числа жителей, проживающих за пределами ТОС. Покос травы, вырубка кустарника -3 чел.; Уборка и вывоз вырубленного кустарника - 3 чел.; Чистка и углубление колодца – 4 чел.; Будут привлечены работники старательской артели "Заря" на отдельных этапах реализации проекта, а именно помощь в строительстве сруба, навеса и крыльца – 12 чел.; Приобретение и доставка материалов для строительства будет осуществлена силами предпринимателей в рамках партнерских отношений – 2 чел.; Автомобиль грузовой "Урал 4230"– доставка строительных материалов и вывоз мусора (старого бруса, доски и т.д.)- 1чел., работа водителя- 8 ч. Церемония сдачи объекта будет организована и проведена работниками Дома культуры с.Чля с непосредственным участием первичной ветеранской организации, для которых восстановление колодца особо значимое событие в период садово-огородного сезона. Планируется привлечь отряд противопожарной службы для проведения физкультурного соревнования и проведения мастер-класса по забору воды из колодца для тушения возгорания и оказания первой медицинской помощи. |
| 8.1. Доля благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах ТОС | Реализация проекта принесет пользу 100 % гражданам (77 взрослых и 19 детей до 16-ти летнего возраста), проживающих на территории ТОС, так и жителям близлежащих домов. Устройство системы водоотведения в будущем обеспечит сохранность конструктивных элементов оборудованного колодца. Будут улучшены условия для оперативной работы пожарной добровольной дружины Члянского сельского поселения. |
| 9. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте | - оповещение жильцов дома о реализации проекта (собрание жильцов) - проведение агитации среди жителей; - непосредственное участие жильцов домов в благоустройстве территории; - привлечение спонсоров. - привлечение жителей села для ремонта и строительства колодца. |
| 10. Ожидаемые результаты от реализации проекта | В результате выполнения проекта будут созданы благоприятные и комфортные условия для проживания жителей, а именно – организовано обеспечение водой для хозяйственных нужд и поливов приусадебных участков. Появится еще один источник для забора воды пожарной машины на случай пожара. |
| 11. Календарный план работ по проекту |  |

| № | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационный этап: |  |  |  |  |
| 1. | Информирование жителей о возможности участия в конкурсе | декабрь 2016 | ТОС "Вера", ул. Пионерская, д 16, кв.1 | Барботько Галина Александровна |
| 2. | Собрание инициативной группы для утверждения проекта, составления календарного плана реализации проекта | январь 2017 | ТОС "Вера", ул. Пионерская, д 16, кв.1 | Барботько Галина Александровна |
|  | Подготовительный этап: |  |  |  |
| 3. | Сбор собственных денежных средств | май 2017 | ТОС "Вера", ул. Пионерская, д 16, кв.1 | Барботько Галина Александровна, инициативная группа |
| 4. | Работа со спонсорами | май 2017 | ТОС "Вера", ул. Пионерская, д 16, кв.1 | Барботько Галина Александровна |
| 5. | Подготовка территории вокруг колодца, вырубка кустарника, покос травы. | июнь 2017 | ТОС "Вера" | Барботько Галина Александровна, инициативная группа, жители |
| 6. | Покупка стройматериала, доставка до места | июнь 2017 | ТОС "Вера", ул.Пионерская, д 16, кв.1 | Барботько Галина Александровна |
|  | Основной этап (реализация): |  |  |  |
| 7. | Разбор старого сруба колодца, очистка камер от мокрого ила и грязи, копание ям вручную. | июнь 2017 | ТОС "Вера" | инициативная группа, жители села |
| 8. | Устройство подстилающих слоев, устройство бетонных стяжек | июнь-август 2017 | ТОС "Вера" | инициативная группа, жители села |
| 9. | Установка деревянных конструкций | Июнь-сентябрь 2017 | ТОС "Вера" | инициативная группа, жители села |
| 10. | Проведение работ, согласно утвержденной локальной смете | Июнь-сентябрь 2017 | ТОС "Вера" | инициативная группа, жители села |
|  | Заключительный этап (подведение итогов): |  |  |  |
| 11. | Сдача объекта. Церемония ввода в эксплуатацию объекта, культурно-массовые мероприятия | Сентябрь 2017 | ТОС "Вера" | Барботько Галина Александровна, Администрация Члянского сельского поселения, Привлеченные учреждения, организации |
| 12. | Освещение результатов реализации проекта в СМИ, в сети Интернет | Сентябрь 2017 | ТОС "Вера" | Барботько Галина Александровна, Главный редактор газеты "Амурский лиман" |
| 13. | Написание отчета о реализации проекта | Сентябрь 2017 | ТОС "Вера" | Барботько Галина Александровна |
| 12. Финансирование проекта: |  |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (руб.) |  |  | Общий объем расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства краевого бюджета | Средства бюджета муниципального образования края | Внебюджетные источники финансирования проектов (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты согласно смете (прилагается) | 151542,26 | 0 | 30169,44 | 181711,70 |
| 2. | Грузовая машина "Урал 4230" 8 ч.х 2183 руб. | 0 | 0 | 17464,0 | 17464,0 |
| 3. | Лопата подборная 2 х 191руб. | 0 | 0 | 382,0 | 382,0 |
| 4. | Лопата штыковая 2 х163 руб. | 0 | 0 | 326,0 | 326,0 |
| 5. | Цемент (5кг) 4 х 200 руб. | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 |
| 6. | Гвозди 5 кг | 0 | 0 | 625,0 | 625,0 |
| 7. | Ведро (объем 10 л.) 2 х 215руб. | 0 | 0 | 430,0 | 430,0 |
| 8. | Перчатки х\б 32р. х 25 шт. | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 |
| 9. | Приобретение расходных материалов для организации церемонии сдачи объекта и проведения культурно - массового мероприятия (украшение шарами, призы, печать фотографий) | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | ИТОГО | 151542,26 |  | 60996,44 | 212538,70 |

13. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов (при наличии):

Опыт у ТОС "Вера" по реализации проектов отсутствует, так как создана в 2017 году и только начинает свою успешную деятельность.

Администрация Члянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края полностью поддерживает начинания ТОС "Вера" и всячески способствует воплощению проекта в жизнь путем оказания методической помощи, дальнейшей организации работ по реализации предусмотренных проектом мероприятий и ведению бухгалтерской отчетности согласно утвержденному Порядку перечисления денежных средств территориальным общественным самоуправлениям.

Председатель ТОС "ВЕРА"							Г.А. Барботько

Глава Члянского сельского

поселения 										Е.Н. Маркова

Приложение 1

Локальный сметный расчет (ремонт колодца с.Чля)