# Администрация Члянского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016                                                                                                     № 4-па

с. Чля

О проведении  субботников, весенней и осенней санитарной очистки и    благоустройства территории Члянского сельского поселения

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории Члянского сельского поселения, подготовки к празднованию 71 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация Члянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  29 апреля,  6, 20 мая и 2, 9 сентября 2016 года на территории Члянского сельского поселения субботники по санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить проведение с 29 апреля по 20 июня и 1 по 30 сентября 2016 года временем проведения весенней и осенней  санитарной очистке и благоустройства  территории Члянского сельского поселения.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Члянского сельского поселения.

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для координации и контроля работ по проведению месячников санитарной  очистки и благоустройства территории поселения.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности в период месячников:

5.1. организовать приведение закрепленных и прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние;

5.2. обеспечить уборку и вывоз бытовых отходов и мусора со своих территорий на свалку.

6. Рекомендовать директору МКОУ ООШ с. Чля организовать привлечение учащихся школы к работам по уборке и благоустройству территории школы, а также закрепленной территории.

7. Всем домовладельцам обеспечить наведение санитарного порядка, соблюдение правил благоустройства и содержания территорий, прилегающих к домам.

8. Тренеру – организатору администрации Члянского сельского поселения обеспечить активное участие молодежи в проведении весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства поселения.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в Сборнике нормативных правовых актов органа местного самоуправления Члянского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                            Е.Н. Маркова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Члянского сельского поселения

от                              №

С О С Т А В

рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения

месячников санитарной очистки и благоустройства территории

| Семенова Лариса Ивановна Давыдкина Людмила Александровна Члены рабочей группы: Бабушкина Светлана Александровна Балашенко Ираида Викторовна Волкотруб Лариса Анатольевна | -руководитель рабочей группы, специалист администрации - заместитель руководителя рабочей группы, специалист администрации - депутат Совета депутатов Члянского сельского поселения - депутат Совета депутатов Члянского сельского поселения -депутат Совета депутатов Члянского сельского поселения |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Члянского сельского поселения

от                             №

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Члянского сельского поселения

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уборка территории обелиска | 05 мая | учащиеся школы |
| 2 | Зачистка свалки | май | артель старателей «Заря» |
| 3 | Уборка придомовых территорий | май-июнь | домовладельцы |
| 4 | Очистка мусоросборников в учреждениях | май-июнь | руководители |
| 5 | Уборка ул. Центральная | июнь | учащиеся школы |
| 6 | Очистка территории кладбища от мусора | июнь-июль | администрация села |
| 7 | Очистка береговой полосы озера Чля от мусора | июнь | учащиеся школы |
| 8 | Разбор брошенных нежилых построек | июнь-сентябрь | домовладельцы администрация |
| 9 | Посадка деревьев | июнь | тренер – организатор, администрация |